证券代码：002092   证券简称：中泰化学 公告编号：2013-015

新疆中泰化学股份有限公司

关于2012年度募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2010年完成了非公开发行股票工作，根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规的规定，现将公司2012年度募集资金的使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2010年3月17日，以证监许可【2010】305号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过28,000万股新股。公司实际发行人民币普通股（A股）23,270万股，发行价格为16.33元/股，募集资金总额为3,799,991,000.00元，扣除发行费用80,351,120.00元，实际募集资金净额3,719,639,880.00元。该募集资金于2010年4月12日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（2010）第010316号《验资报告》验证。

经公司第三届董事会第二十三次会议和2009 年第四次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金净额全部向公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）增资，用于建设36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30 万吨/年离子膜烧碱项目。本次募集资金净额不超过募集资金投资项目所需金额，不足部分由公司以自筹资金解决；若募集资金净额超过项目实际投资金额，超出部分则用于补充华泰公司流动资金。

公司于2010 年4 月29 日，将本次募集资金3,719,639,880.00元全部对华泰公司增资，增资款缴存入华泰公司在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行开立的账号为65101560062693120000 的募集资金专项存储账户，并已经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（2010）第010330 号《验资报告》验证。

截至2012年12 月31 日止，公司募集资金收支情况如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 募集资金净额 | 371,963.99 |
| 减：归还项目先期投入资金 | 270,291.00 |
| 直接投入募集资金项目 | 102,095.50 |
| 补充公司流动资金 |  |
| 利息及手续费 | -422.51 |
| 尚未使用的募集资金余额 |  |

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该修订《管理办法》于2008 年5月15日经公司2008年第二次临时股东大会决议通过。

经公司三届二十八次董事会审议通过，公司已按照深交所《中小板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的有关规定开立了募集资金专项存储账户，公司遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。各银行账户具体情况见下表：

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 合同签订日期 | 专用账户用途 | 2012年12月31日余额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 65101560062692330000 | 2010年4月15日 | 募集资 金专户 | 已销户 |
| 新疆华泰重化工有限责任公司 | 国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 65101560062693120000 | 2010年4月15日 | 募集资 金专户 | 已销户 |

2010年4月15日，本公司及控股子公司华泰公司分别与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国开行新疆分行”）、东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，保荐机构履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司一次或12 个月内累计从专户中支取的金额超过1000 万元或募集资金总额的百分之五的【按孰低原则确定】，国开行新疆分行应及时以传真方式通知东方证券，同时提供专户的支出清单。自募集资金到位以来，公司均按《管理办法》中对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执行，未有违背协议规定条款的行为。

三、本年度募集资金的实际使用情况

见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

我公司董事会保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一三年二月十七日

| 附表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金使用情况对照表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司名称：新疆中泰化学股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 募集资金总额 |  |  |  | 371,963.99 |  | 本报告期投入募集资金总额 |  |  |  |  | 47,381.06 |  |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计变更用途的募集资金总额 |  |  |  |  |  | 已累计投入募集资金总额 |  |  |  |  | 372,386.50 |  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新疆华泰重化工有限责任公司36 万吨/年聚氯乙烯树脂配套30 万吨/年离子膜烧碱二期项目 | 否 | 371,963.99 | 371,963.99 | 371,963.99 | 47,381.06 | 372,386.50 | 422.51 | 100.11% | 2010年11月 | 14,519.57 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 |  | 371,963.99 | 371,963.99 | 371,963.99 | 47,381.06 | 372,386.50 | 422.51 | 100.11% |  | 14,519.57 |  |  |
| 超募资金投向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 归还银行贷款（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充流动资金（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 371,963.99 | 371,963.99 | 371,963.99 | 47,381.06 | 372,386.50 | 422.51 | 100.11% |  | 14,519.57 |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |  |  | 二期项目2010年11月建成投产并开始实现效益，据项目可行性研究报告测算项目投产后近3个年度净利润分别为：第1年为19,611.34万元、第2年为41,948.69万元、第3年为45,653.22万元。按经营年度计算，2010年预计效益为19,611.34万元×2/12=3,268.56万元，2011年预计效益为19,611.34万元×10/12+41,948.69万元×2/12=23,334.23万元，2012年预计效益为41,948.69万元×10/12+45,653.22万元*2/12= 42,566.11万元。按项目产量分配计算近3个年度实现效益分别为：2010年实现效益5,382.74万元,2011年实现效益27,060.97万元,2012年实现效益 14,519.57万元。 综上所述，2010年、2011年项目实际效益均达到了预计效益，2012年项目实际效益未能达到预计效益。主要原因是：（1）受欧债危机、国内房地产宏观调控等经济形势影响，导致聚氯乙烯树脂市场价格下降；（2）最近几年国内物价上涨因素影响，原材料成本和人力资源成本有所上升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 |  |  | 根据公司2010年5月10日第三届董事会第三十次会议通过的《关于公司用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至2012年12月31日止，公司用募集资金置换利用银行贷款投入二期项目的自筹资金2,702,909,994.87元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |  |  | 由于募集资金存放在银行形成的利息，使二期项目实际已使用的募集资金大于承诺投入的募集资金422.51万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |